# 客户行为数据采集平台
方案实施报告

独立数据后台与通用 JS SDK

文档版本  1.0

编制日期  2026 年 9 月 14 日

适用对象  项目决策人 产品团队 开发团队 测试与运维团队

实施范围  网站接入 SDK 独立采集服务 独立数据库 独立管理后台

本报告用于确定产品边界、技术路线、实施顺序和验收标准。工期与容量指标为规划基线，应在需求确认和压力测试后冻结。

# 执行摘要

建议建设一套独立的第一方客户行为数据平台。网站通过通用 JavaScript SDK 接入，行为数据直接发送到独立采集服务并写入独立数据库，客户资料和行为轨迹在独立管理后台查询。核心系统不依赖 WordPress；如未来需要降低 WordPress 网站的安装门槛，可再开发只负责加载 SDK 和转发服务端事件的连接器。

第一阶段应完成可验证的业务闭环：匿名访客跨天识别、页面及关键交互采集、有效停留计算、登录或表单后的身份合并、客户时间线、数据导出删除、权限和审计。支付、退款、注册成功等关键业务事件必须通过网站服务端签名接口上报，不能以浏览器事件作为事实依据。

架构上采用模块化单体起步。管理后台使用 React 或 Next.js，业务及采集 API 使用 Node.js 技术栈，PostgreSQL 保存配置、身份、会话和早期事件，Redis承担限流、缓存和异步任务。所有核心数据从第一天带 organization_id 和 site_id，为多网站及未来 SaaS 化保留扩展空间。事件规模达到压力测试确定的阈值后，再将分析事件迁移到 ClickHouse 等列式存储。

| 决策项 | 建议方案 | 实施原因 |
| --- | --- | --- |
| 接入方式 | 通用 JS SDK | 适用于 WordPress 和其他网站，减少平台绑定 |
| 数据存储 | 独立后台 | 客户轨迹不写入业务网站数据库 |
| 开发形态 | 模块化单体 | 先降低交付和运维复杂度，按负载再拆分 |
| 身份识别 | 确定性合并 | 使用登录、已验证邮箱、外部用户 ID 或签名令牌 |
| 事件可信度 | 浏览器行为加服务端业务事件 | 区分观察到的行为和已确认的业务事实 |
| 数据原则 | 分级授权与最小必要 | 提高可用性并控制个人信息风险 |

## 建议实施结果

网站仅需加载 SDK 即可获得页面浏览、来源、停留、滚动、点击和自定义事件。

客户提交表单或登录后，系统将同一匿名访客的历史行为合并到客户档案。

管理后台按网站、客户、会话和事件查询，并提供来源、转化和活跃度指标。

系统保留同意记录、数据保留期限、个人数据导出删除和管理员审计记录。

核心系统可以私有部署，后续也可以扩展为面向多个客户的多租户产品。

# 1 项目目标和范围

## 1 1 建设目标

本项目的目标是持续记录网站访客从首次匿名访问到成为线索、注册用户或付费客户的完整旅程，并将分散的页面行为、会话、来源、身份及业务结果统一到独立后台。系统需要回答客户从哪里来、看过什么、何时回访、投入了多少有效时间、在哪一步转化或流失，以及销售或运营人员下一步应关注什么。

1. 建立可在多个网站复用的轻量 JS SDK。

2. 建立高可用的事件采集、校验、去重、会话化和身份合并能力。

3. 建立与网站数据库解耦的独立数据存储和管理后台。

4. 建立可解释的客户时间线、来源分析和转化指标。

5. 建立数据授权、访问控制、保留、导出、删除和审计机制。

## 1 2 第一阶段范围

| 范围 | 第一阶段包含 | 第一阶段不包含 |
| --- | --- | --- |
| 采集 | 页面 浏览来源 有效停留 滚动 关键点击 表单状态 自定义事件 | 键盘记录 页面录屏 浏览器指纹 跨网站追踪 |
| 身份 | 匿名 ID 登录用户 ID 已验证邮箱或手机号 外部客户 ID | 仅凭 IP 或设备特征推断为同一人 |
| 分析 | 客户时间线 会话 来源 活跃度 基础转化 | 复杂归因算法 AI 自动营销 |
| 后台 | 组织 网站 成员 权限 客户 事件 导出 删除 审计 | 计费系统 大型生态市场 |
| 部署 | 单区域私有部署 可扩展多租户 | 第一阶段多区域双活 |

## 1 3 规划假设

首个上线对象为一个或少量网站，系统从数据结构上支持多组织和多网站。

网站允许插入一段异步加载脚本，并能在登录、注册、询盘或支付完成时调用服务端 API。

首期团队具备前端、后端、测试和基础运维能力。

原始事件默认保留 90 天，聚合指标可保留更长时间；具体期限由业务和合规评审确认。

工期基线为 12 至 16 周，未包含复杂 CRM、广告平台和支付渠道的定制集成。

# 2 产品总体设计

## 2 1 系统组成

| 组件 | 主要职责 | 部署位置 |
| --- | --- | --- |
| Tracker JS | 匿名 ID 会话 页面行为 有效停留 事件缓冲和批量发送 | 被接入网站 |
| Collect API | 接收事件 校验 限流 去重 接入队列 | 独立服务域名 |
| Server API | 接收登录 询盘 订单 支付等签名业务事件 | 独立服务域名 |
| Processing Worker | 会话聚合 身份合并 指标计算 Webhook | 后台任务进程 |
| Application API | 账户 网站 客户 查询 权限 隐私和审计 | 独立后台 |
| Dashboard | 客户列表 时间线 会话 分析 设置和运维视图 | 独立后台域名 |
| Data Layer | PostgreSQL Redis 对象存储及后续分析存储 | 私有基础设施 |

## 2 2 数据流

访客浏览器
   |  页面 浏览 点击 滚动 活跃时间 自定义事件
   v
Tracker JS  ->  Collect API  ->  校验与限流  ->  事件队列
                                                   |
网站服务端  ->  Server API  ->  签名验证  ----------+
                                                   v
                                  身份合并 会话化 聚合处理
                                                   |
                             PostgreSQL Redis 分析存储
                                                   |
                                     独立管理后台和 API

浏览器事件表达用户在页面上发生的行为，服务端事件表达业务系统已经确认的结果。两类事件使用统一 event_id、visitor_id、external_user_id 和 occurred_at 关联。处理服务保留原始发生时间和服务器接收时间，以识别客户端时钟偏差、延迟发送和重放请求。

## 2 3 多租户边界

即使首期只服务自有网站，核心表也应包含 organization_id 和 site_id。后台查询、对象缓存、导出任务、Webhook 以及审计日志均以组织为第一隔离条件。任何仅按 contact_id 或 event_id 查询数据的接口都视为设计缺陷，因为它容易造成跨租户对象级越权。

# 3 数据采集方案

## 3 1 分级采集模型

| 状态 | 触发条件 | 允许采集 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必要状态 | 用户尚未同意非必要追踪 | 同意状态 安全事件 短期会话所需字段 | 不建立长期营销画像 |
| 分析状态 | 用户同意分析类采集 | 页面 来源 设备 活跃时间 滚动 关键点击 | 不采集表单具体输入 |
| 已识别状态 | 登录 注册 询盘或明确提供资料 | 身份资料及与匿名历史的确定性合并 | 记录来源 目的和授权状态 |
| 业务状态 | 网站服务端确认业务结果 | 订单 支付 退款 订阅 CRM 阶段 | 必须使用服务端认证 |

## 3 2 自动采集字段

| 类别 | 建议字段 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 身份键 | anonymous_id session_id tab_id | 随机生成 不使用浏览器指纹 |
| 页面 | URL path title referrer landing_page | 默认移除 URL 中可能含个人信息的参数 |
| 营销 | utm_source utm_medium utm_campaign utm_content click_id | 配置允许列表和保留期限 |
| 设备 | 浏览器 操作系统 设备类别 语言 时区 视口 | 避免采集高熵指纹字段 |
| 网络 | IP User Agent Origin | 服务器端获得 IP 仅用于安全或粗粒度地域 |
| 交互 | 元素类型 安全标识 短文本 滚动深度 下载和外链 | 过滤动态文本和敏感字段 |
| 时间 | occurred_at received_at active_ms visible_ms | 区分浏览器时间和服务器时间 |
| 授权 | consent_state policy_version changed_at | 撤回后停止相应采集 |

## 3 3 标准事件目录

| 事件 | 触发条件 | 主要属性 |
| --- | --- | --- |
| session_start | 新会话建立 | landing_page referrer campaign |
| page_view | 首次加载或 SPA 路由变化 | path title content_id |
| page_engagement | 定时或页面隐藏时 | active_ms visible_ms max_scroll |
| element_click | 命中管理员配置的关键元素 | element_key element_type text_safe |
| outbound_click | 点击站外链接 | destination_domain link_key |
| file_download | 点击下载资源 | file_name file_type asset_id |
| form_start | 首次与表单交互 | form_id form_name |
| form_submit | 提交动作发生 | form_id result field_names_only |
| identify | 服务端确认身份 | external_user_id identity_token |
| product_view | 查看商品或服务 | product_id category value |
| order_paid | 服务端确认支付 | order_id amount currency |
| custom_event | 网站主动调用 SDK | event_name validated_properties |

## 3 4 禁止和受限采集

SDK 默认禁止记录密码、验证码、银行卡、身份证件、精确定位、剪贴板、按键内容和未提交的自由文本。表单事件只记录表单标识、字段名称、完成状态、错误类型和耗时。若特定行业确需处理敏感个人信息，应单独完成必要性评估、授权设计、访问控制和加密方案，不得通过通用事件属性绕过限制。

# 4 JavaScript SDK 实施设计

## 4 1 接入方式

<script>
  window.CustomerTrackerConfig = {
    siteId: "site_xxxxx",
    endpoint: "https://collect.example.com",
    consent: "analytics"
  };
</script>
<script async src="https://cdn.example.com/tracker.min.js"></script>

siteId 是公开标识，可以出现在网页源代码中。任何具备写入业务事实权限的 Site Secret 都不能进入浏览器。SDK 应支持 npm 包和 CDN 脚本两种发布方式，并使用语义版本控制、子资源完整性值和回滚版本。

## 4 2 SDK 核心能力

异步加载，不阻塞页面首屏和主要交互。

自动处理传统多页网站和 History API 驱动的 SPA 路由。

事件进入内存队列后批量发送，达到数量、时间或页面隐藏条件时刷新。

网络失败使用指数退避并限制最大重试次数，避免影响业务请求。

为每个事件生成 UUID，并携带批次 ID 和序列号，便于服务端去重和诊断。

提供 init、track、identify、reset、consent、flush 和 onError 接口。

支持采集字段允许列表、URL 参数过滤、元素选择器配置和采样比例。

## 4 3 有效停留计算

有效停留时间不能简单使用离开时间减进入时间。SDK 只在页面可见、窗口具有焦点且用户近期发生鼠标、滚动、键盘或触摸活动时累计 active_ms。页面进入 hidden 状态时应立即停止累计并刷新剩余事件。visibilitychange 是页面切换到后台或关闭前较可靠的可观察信号，sendBeacon 适合在页面结束阶段发送小型分析数据。

| 参数 | 建议初值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 会话超时 | 30 分钟无活动 | 后台可按网站配置 |
| 活跃心跳 | 10 至 15 秒 | 仅用于累计，避免每次都单独写事件 |
| 近期活动窗口 | 60 秒 | 超过后暂停 active_ms |
| 常规批次 | 10 至 20 个事件或 5 至 10 秒 | 需结合负载测试调整 |
| 结束批次 | 小于 64 KiB | 超出时拆批或使用 fetch keepalive |

## 4 4 匿名标识

anonymous_id 使用加密安全随机数生成并保存在第一方 Cookie 或站点自身源下的存储中。系统不应同时使用 Cookie 和 localStorage 相互恢复已被用户删除的标识，因为这种做法会违背用户清除追踪状态的意图。Cookie 被清除、进入无痕模式或更换设备后，系统只能在用户再次登录或提供已验证身份时重新建立关联。

## 4 5 SDK 性能目标

| 指标 | 建议验收目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| SDK 体积 | 核心包 gzip 后不超过 40 KB | 构建产物检查 |
| 主线程影响 | 常规页面不出现由 SDK 引起的长任务 | 浏览器性能分析 |
| 业务隔离 | 采集失败不阻断页面、表单或支付流程 | 故障注入测试 |
| 兼容性 | 覆盖项目确认的主流桌面与移动浏览器 | 浏览器矩阵测试 |
| 可观测性 | 采集初始化、丢弃、重试和版本可诊断 | SDK 诊断日志及后台指标 |

# 5 身份识别和客户合并

## 5 1 身份层级

| 对象 | 标识 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 访客 | visitor_id anonymous_id | 某一浏览器存储范围内的匿名主体 |
| 会话 | session_id | 一段连续访问活动 |
| 客户 | contact_id | 独立后台中的统一客户档案 |
| 外部身份 | external_user_id | 网站 CRM 或商城中的稳定用户 ID |
| 身份值 | email phone | 经过验证后可用于确定性匹配 |

## 5 2 合并规则

1. 网站服务端在登录、注册或表单确认后生成短期签名身份令牌。

2. 浏览器携带当前 anonymous_id 和身份令牌调用 identify。

3. 后台验证签名、受众、网站、过期时间和一次性标识。

4. 系统查找或创建 contact_id，并建立 visitor_id 与 contact_id 的关联。

5. 历史事件不必批量改写；查询时通过身份关系表解析，后台任务再按需要回填聚合。

6. 发生邮箱变更、账户合并或误合并时，写入可审计的关系变更记录。

系统只执行确定性合并。IP、城市、设备型号和相似浏览行为只能用于风险提示，不作为自动合并条件。同一邮箱在不同组织之间不得共享身份图谱，除非存在明确、合法且经过授权的跨组织业务场景。

# 6 后台服务和接口

## 6 1 技术栈

| 层次 | MVP 建议 | 扩展方向 |
| --- | --- | --- |
| 管理前端 | Next.js React TypeScript | 按需拆分 BFF 或微前端 |
| 业务 API | Node.js NestJS | 保留独立模块边界 |
| 采集 API | Node.js Fastify 或 NestJS Fastify | 高吞吐阶段可独立为 Go 服务 |
| 任务处理 | Redis 队列和独立 Worker | 高规模阶段引入 Kafka 或 NATS |
| 关系数据 | PostgreSQL | 读副本 分区 连接池 |
| 分析事件 | 初期 PostgreSQL 分区表 | 规模增长后迁移 ClickHouse |
| 对象文件 | S3 兼容存储 | 导出 归档和备份 |
| 部署 | Docker 加反向代理 | Kubernetes 视团队能力和负载决定 |

## 6 2 接口目录

| 方法和路径 | 调用方 | 用途 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/batch | JS SDK | 批量写入浏览器事件 | 公开 Site ID 加来源限制和限流 |
| POST /v1/identify | 网站前端 | 使用短期令牌关联匿名访客 | 一次性签名令牌 |
| POST /v1/server-events | 网站服务端 | 写入注册 询盘 订单等业务事件 | Site Secret 或请求签名 |
| POST /v1/consent | JS SDK | 记录同意 拒绝或撤回 | Site ID 加访客上下文 |
| GET /v1/contacts | 管理后台 | 客户列表和筛选 | 用户会话加组织权限 |
| GET /v1/contacts/:id/timeline | 管理后台 | 客户时间线 | 对象和字段级授权 |
| POST /v1/exports | 管理后台 | 异步生成导出文件 | 高权限加审计 |
| POST /v1/privacy/erase | 管理后台 | 删除或匿名化个人数据 | 审批权限加审计 |

## 6 3 浏览器批次示例

{
  "siteId": "site_123",
  "anonymousId": "anon_abc",
  "sessionId": "sess_xyz",
  "sentAt": "2026-09-14T10:30:00Z",
  "events": [{
    "eventId": "evt_001",
    "type": "page_view",
    "occurredAt": "2026-09-14T10:29:30Z",
    "properties": { "path": "/products/a", "title": "Product A" }
  }]
}

## 6 4 采集处理规则

先验证站点状态、允许域名、请求大小、事件数量和字段结构，再进入队列。

浏览器发生时间偏离服务器时间超过阈值时加注标记，不直接覆盖原始时间。

event_id 在网站范围内唯一；重复事件返回成功但不重复入库。

未知事件或属性按照站点事件 Schema 拒绝、隔离或有限保留，不能无限扩张字段。

服务端事件记录签名密钥版本和来源系统，便于密钥轮换和审计。

采集 API 返回最小响应，不向匿名调用方泄露内部客户或配置数据。

# 7 数据库和容量设计

## 7 1 核心数据表

| 数据表 | 主要内容 | 关键索引 |
| --- | --- | --- |
| organizations | 组织 配置 状态 | id status |
| organization_users | 成员 角色 权限 | organization_id user_id |
| sites | 网站 域名 时区 数据策略 | organization_id domain |
| site_keys | 公开键 服务端密钥版本 | site_id status |
| visitors | 匿名访客 首次和最近访问 | site_id anonymous_id |
| contacts | 统一客户档案和聚合指标 | organization_id last_seen_at |
| contact_identities | 邮箱 手机 外部用户 ID | organization_id type value_hash |
| identity_links | 访客与客户的可审计关系 | visitor_id contact_id |
| sessions | 会话 来源 落地页 活跃时间 | site_id visitor_id started_at |
| events | 原始事件和结构化属性 | site_id occurred_at event_type |
| consent_records | 同意状态 版本和变化时间 | site_id visitor_id changed_at |
| audit_logs | 管理和敏感操作审计 | organization_id actor_id created_at |

## 7 2 事件表原则

events 表应保留 event_id、organization_id、site_id、visitor_id、contact_id、session_id、event_type、occurred_at、received_at、page_path 和 properties。高频筛选字段使用独立列，扩展属性使用 JSONB。表按 occurred_at 做时间分区，并在删除策略中直接按分区清理，避免大规模逐行删除。

个人身份字段与行为事件分表。邮箱和手机号保存规范化密文，同时保存带组织级盐的匹配哈希。应用日志不记录完整身份、令牌和事件正文。备份、导出和分析副本必须执行相同的访问和保留策略。

## 7 3 容量估算方法

每日事件量 = 每日活跃访客 × 人均会话数 × 每会话事件数
月事件量   = 每日事件量 × 30
存储预算   = 月事件量 × 单事件实际占用 × 副本和索引系数

单事件实际占用必须用生产近似数据压测，不能只按 JSON 文本大小估算，因为索引、行开销、WAL、备份和副本都会增加容量。规划阶段可以将每月 100 万事件以内视为 PostgreSQL 单库验证区间；超过后先采用分区、批量写入和读写优化。当月事件达到数千万或分析查询明显影响写入时，再基于基准测试评估 ClickHouse。上述数量只作为架构检查点，不是固定迁移门槛。

# 8 独立管理后台

## 8 1 功能模块

| 模块 | 第一阶段能力 | 主要用户 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | 访客 回访 客户 会话 来源 转化 趋势 | 管理者 运营 |
| 客户 | 搜索 筛选 标签 备注 聚合指标 | 销售 运营 |
| 客户详情 | 身份 会话 页面 事件和完整时间线 | 销售 客服 |
| 会话 | 落地页 退出页 页面顺序 有效停留 | 产品 运营 |
| 事件 | 事件目录 属性定义 数据质量 | 产品 开发 |
| 网站设置 | 域名 SDK 配置 过滤规则 密钥 | 管理员 开发 |
| 隐私 | 同意记录 保留 导出 删除 | 管理员 合规 |
| 审计运维 | 登录 密钥 导出 删除和系统状态 | 管理员 运维 |

## 8 2 客户时间线

09 01 10:20  首次访问产品 A 页面  来源 Google Ads
09 01 10:24  查看价格页  有效停留 2 分 18 秒
09 02 16:10  再次访问案例页面
09 02 16:15  询盘提交成功  身份识别为 customer@example.com
09 05 09:30  登录  关联外部用户 user_123
09 05 09:41  支付成功  订单 order_1001

## 8 3 角色权限

| 角色 | 允许操作 | 默认限制 |
| --- | --- | --- |
| 组织所有者 | 组织 网站 成员 密钥 策略和全部数据 | 高风险操作需要再次确认 |
| 管理员 | 网站配置 客户 数据治理 导出和审计 | 不能转移组织所有权 |
| 运营 | 查看分析 客户 标签和备注 | 不能查看密钥或执行全量删除 |
| 销售 | 查看授权范围客户和时间线 | 不能导出全量数据 |
| 分析只读 | 查看聚合分析和脱敏结果 | 默认不显示联系方式 |

# 9 安全设计

## 9 1 威胁重点

采集 API 是公开入口，任何人都能看到 Site ID 并模拟浏览器请求，因此系统要假设匿名事件可能被伪造。安全目标是限制污染范围、识别异常、保护后台数据，并确保已确认的业务事件只能由受信任服务器写入。API 设计需要重点防范对象级越权、认证失效、字段级过度暴露、资源消耗、敏感业务流滥用、配置错误和不安全的第三方 API 调用。

## 9 2 控制措施

| 控制域 | 实施要求 |
| --- | --- |
| 传输 | 全站 HTTPS 强制现代 TLS HSTS 和安全响应头 |
| 浏览器入口 | 域名允许列表 请求大小限制 速率限制 Schema 校验和事件去重 |
| 服务端入口 | HMAC 或私密令牌 时间戳 防重放 密钥版本与轮换 |
| 后台认证 | 安全会话 MFA 可选 强密码或企业单点登录扩展 |
| 授权 | 组织级对象授权 角色权限 字段脱敏 导出审批 |
| 数据 | PII 应用层加密 密钥托管 备份加密 最小日志 |
| 应用 | 输入验证 输出编码 CSP CSRF 防护 依赖扫描 |
| Webhook | 目标地址允许策略 SSRF 防护 签名和失败重试上限 |
| 审计 | 记录登录 密钥 导出 删除 权限和身份合并变更 |

## 9 3 密钥模型

| 凭证 | 位置 | 保密性 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Site ID | 浏览器 | 公开 | 标识网站，不能写入可信业务结果 |
| Site Secret | 网站服务器 | 严格保密 | 写入服务端业务事件和签发身份令牌 |
| 用户会话 | 管理后台 | 保密 | 按角色查询和管理数据 |
| 内部服务凭证 | 后台服务 | 严格保密 | 队列 数据库 对象存储和服务间调用 |

# 10 隐私和数据治理

## 10 1 治理要求

行为轨迹、IP、设备标识和可识别客户资料均可能构成个人信息。项目上线前应明确处理目的、数据类别、保存期限、访问角色、共享对象和用户权利路径。若面向中国境内个人，应根据适用法律确认处理依据并履行告知义务；基于同意处理时，应支持记录、拒绝和撤回。若服务其他国家或地区，还需针对当地法规进行专项评审。

| 能力 | 系统实现 |
| --- | --- |
| 告知 | 记录隐私政策版本和展示时间，提供可配置的采集说明 |
| 同意 | 按必要 分析 营销等目的保存状态和变更记录 |
| 撤回 | SDK 收到撤回后停止对应采集，并按策略删除或隔离标识 |
| 访问 | 按身份查询并生成个人数据导出 |
| 更正 | 允许修正客户身份资料并保留审计 |
| 删除 | 覆盖在线库 聚合数据 队列 缓存 导出和备份生命周期 |
| 保留 | 按组织 网站 数据类型设置期限并自动清理 |
| 共享 | 第三方处理者、跨境和 Webhook 在配置与文档中可追溯 |

## 10 2 数据保留建议

| 数据类型 | 建议初始期限 | 到期处理 |
| --- | --- | --- |
| 匿名原始事件 | 90 天 | 删除时间分区 |
| 已识别客户原始事件 | 180 天或业务确认期限 | 删除或转为聚合记录 |
| 聚合指标 | 13 至 25 个月 | 按业务分析周期清理 |
| 同意与审计记录 | 按法律和争议处理要求确定 | 受控归档后删除 |
| 导出文件 | 7 天 | 对象存储自动过期 |
| 应用日志 | 30 至 90 天 | 自动删除且不含完整 PII |

以上期限是产品默认值，不是法律结论。最终期限要结合业务必要性、用户承诺、争议处理需要、行业要求及部署地区确认。

# 11 部署和运维

## 11 1 环境划分

| 环境 | 用途 | 数据要求 |
| --- | --- | --- |
| 开发 | 功能开发和本地调试 | 仅使用模拟数据 |
| 测试 | 集成 自动化和性能基线 | 脱敏或合成数据 |
| 预生产 | 发布演练和生产近似验证 | 禁止无审批复制生产 PII |
| 生产 | 正式采集和后台使用 | 严格权限 审计 备份和监控 |

## 11 2 可观测性

采集请求量、接受量、拒绝量、去重量、队列积压和处理延迟。

按 SDK 版本、站点、事件类型和错误原因查看数据质量。

API 延迟分位数、错误率、资源使用率、数据库连接和慢查询。

身份合并成功、冲突、撤销和人工修正数量。

导出、删除、Webhook 和保留任务的成功率与重试状态。

告警必须包含影响范围、开始时间、站点和可执行的排查信息。

## 11 3 备份和恢复

生产数据库至少采用自动备份和时间点恢复能力，并定期执行恢复演练。对象存储启用生命周期和服务端加密。恢复方案必须同时验证租户隔离、加密密钥、队列一致性以及保留删除任务不会因恢复旧备份而永久复活已删除数据。恢复时间目标和恢复点目标应在基础设施选型阶段由业务方确认。

# 12 实施计划

## 12 1 阶段安排

以下计划按 12 至 16 周编制，假设核心团队约 5 人并行工作。若只有 1 至 2 名开发人员、需要同时建设复杂设计系统，或首期就集成多个表单、商城和 CRM，工期需要重新估算。

| 阶段 | 建议周期 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求和治理 | 第 1 至 2 周 | 事件字典 数据边界 原型 容量假设 风险评审 | 范围和禁止采集项确认 |
| 平台基础 | 第 2 至 4 周 | 账户 组织 网站 权限 数据库 CI CD | 环境可部署 基础权限通过 |
| 采集链路 | 第 4 至 7 周 | SDK Collect API 队列 去重 会话 | 测试站事件稳定入库 |
| 身份和后台 | 第 7 至 10 周 | identify 服务端事件 客户列表 时间线 | 匿名历史可正确合并 |
| 治理和运维 | 第 10 至 12 周 | 同意 导出 删除 审计 监控 备份 | 安全和恢复检查通过 |
| 试点和上线 | 第 13 至 14 周 | 灰度 压测 数据核对 使用培训 | 验收目标达到 |
| 缓冲和修正 | 第 15 至 16 周 | 兼容性 性能和试点问题修正 | 生产上线批准 |

## 12 2 工作分解

| 工作包 | 关键任务 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 产品和数据 | 客户旅程 事件目录 属性 Schema 指标口径 | 业务场景和合规边界 |
| SDK | 初始化 标识 会话 页面 生命周期 事件缓冲 配置 发布 | 事件 Schema 和采集接口 |
| 采集平台 | 批次 API 校验 限流 去重 队列 可观测性 | 基础设施和站点模型 |
| 身份服务 | 令牌 身份表 合并 冲突 撤销和审计 | 服务端接入方式 |
| 业务后台 | 账户 权限 客户 时间线 查询 分析 设置 | 数据模型和设计原型 |
| 治理安全 | 同意 保留 导出 删除 加密 密钥 审计 | 法规和权限决策 |
| 质量上线 | 自动化 兼容 压测 灰度 对账 应急和恢复演练 | 可部署的端到端版本 |

## 12 3 团队建议

| 角色 | 建议投入 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 0.5 至 1 人 | 范围 事件口径 原型 试点和验收 |
| 技术负责人 | 1 人 | 架构 数据模型 安全评审和交付质量 |
| 后端开发 | 2 人 | 采集 业务 API 身份 数据和任务处理 |
| 前端开发 | 1 人 | SDK 和管理后台，可按阶段调整重点 |
| 测试工程师 | 1 人 | 自动化 兼容 性能 数据准确性和回归 |
| 运维安全 | 0.5 人 | 环境 CI CD 监控 备份 密钥和上线 |
| 合规顾问 | 按节点参与 | 告知 同意 保留 跨境和合同评审 |

# 13 测试和验收

## 13 1 测试范围

| 测试类型 | 重点内容 |
| --- | --- |
| SDK 单元测试 | 标识 会话 路由 生命周期 授权 过滤 重试和异常隔离 |
| 浏览器兼容 | 桌面 移动 SPA 多页 页面隐藏 弱网和禁用存储 |
| 接口测试 | Schema 限流 去重 重放 签名 权限 错误码和版本兼容 |
| 数据准确性 | 页面数 会话边界 活跃时间 来源 身份合并和指标对账 |
| 安全测试 | 越权 认证 注入 XSS CSRF SSRF 密钥泄漏和资源消耗 |
| 性能测试 | 突发流量 持续写入 队列积压 查询并发和分区维护 |
| 隐私测试 | 拒绝 撤回 URL 过滤 导出 删除 备份生命周期和审计 |
| 灾难恢复 | 数据库恢复 密钥可用 队列重放和删除任务一致性 |

## 13 2 MVP 验收指标

| 验收项 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 事件接收 | 正常网络和受支持浏览器下达到约定成功率 | 上线前以测试基线冻结具体数值 |
| 事件去重 | 重复 event_id 不产生重复业务记录 | 覆盖客户端重试和队列重放 |
| 会话 | 跨页和 30 分钟超时边界与测试用例一致 | 支持站点配置 |
| 身份合并 | 确定性测试样本全部得到预期关系 | 覆盖冲突 撤销和跨设备登录 |
| 停留时间 | 前后台切换及空闲行为与定义一致 | 允许浏览器异常退出造成小范围估算 |
| 性能 | 约定峰值下 API 延迟和队列积压不超过阈值 | 由容量测试确定阈值 |
| 权限 | 跨组织访问测试全部拒绝 | 客户 导出 删除和密钥均覆盖 |
| 隐私 | 拒绝后无非必要事件，导出删除可追踪 | 覆盖缓存 队列和对象文件 |
| 故障隔离 | SDK 或采集服务故障不影响网站主要功能 | 通过断网 超时和 5xx 注入验证 |

# 14 风险和应对

| 风险 | 影响 | 优先级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过度采集个人信息 | 合规和信任风险 | 高 | 分级授权 字段白名单 禁止项 保留和删除 |
| 匿名接口被伪造 | 数据污染和资源消耗 | 高 | 限流 机器人识别 Schema 去重和异常检测 |
| 跨租户越权 | 严重数据泄露 | 高 | 组织级查询约束 授权测试 审计和字段脱敏 |
| 错误身份合并 | 客户轨迹混淆 | 高 | 只做确定性合并 冲突状态 可撤销关系 |
| SDK 影响网站 | 加载变慢或业务中断 | 高 | 异步 小体积 异常隔离 性能预算和灰度 |
| 事件量增长过快 | 成本和查询下降 | 中 | 采样 聚合 保留 分区和容量告警 |
| 广告拦截和隐私浏览 | 采集覆盖不完整 | 中 | 第一方部署说明 服务端事件和覆盖率标记 |
| 指标口径不一致 | 团队无法信任数据 | 中 | 事件字典 版本 指标定义和对账用例 |
| 第三方集成失败 | 业务事件延迟 | 中 | 幂等 Webhook 重试 死信队列和监控 |

# 15 上线决策和下一步

## 15 1 开发前必须确认

1. 产品先服务自有网站还是计划直接作为多租户 SaaS 对外销售。

2. 首个接入网站的技术栈、是否为 SPA、是否允许服务端改造。

3. 首期必须识别的客户动作，例如询盘、注册、预约、支付或订阅。

4. 日访问量、峰值请求、预期事件数和原始数据保留期限。

5. 主要访客所在国家和地区，以及是否涉及跨境传输。

6. 首期后台角色、联系方式可见范围、导出和删除审批人。

7. 部署方式、云服务商、域名、证书、邮件和监控条件。

## 15 2 建议启动顺序

1. 用真实网站选取 10 至 15 个关键事件，完成事件字典和数据示例。

2. 确认匿名、分析、已识别和业务事件四级数据边界。

3. 完成管理后台低保真原型，优先验证客户列表和时间线。

4. 建立最小端到端链路，从 SDK page_view 到后台时间线。

5. 加入服务端身份令牌和一个真实表单或登录场景。

6. 完成权限、删除、压测、灰度和数据对账后再扩大事件范围。

项目第一项工程交付应是端到端技术验证，而不是一次性完成全部采集事件。验证版本只需要让一个测试网站发送 page_view 和 page_engagement，在后台形成匿名访客、会话和时间线；随后再加入 identify 和一个服务端业务事件。这样可以尽早暴露 Cookie、跨域、事件顺序、时钟、身份和查询模型中的基础问题。

# 附录 A MVP 交付清单

| 交付物 | 完成定义 |
| --- | --- |
| Tracker JS | CDN 与 npm 产物 API 文档 版本策略 兼容矩阵和示例页面 |
| Collect API | 批量接口 Schema 限流 去重 错误码 指标和压测报告 |
| Server API | 服务端事件 身份令牌 签名 重放防护和接入示例 |
| 数据层 | 迁移脚本 索引 分区 保留任务 备份恢复说明 |
| 管理后台 | 账户 网站 客户 时间线 会话 设置 权限和审计 |
| 隐私能力 | 同意记录 URL 过滤 数据导出 删除和政策配置说明 |
| 运维 | Docker 部署 CI CD 监控 告警 密钥轮换和应急手册 |
| 质量 | 自动化测试 数据对账 性能 安全和上线验收记录 |

# 附录 B 参考资料

1. 中华人民共和国个人信息保护法  中国人大网  https://www.npc.gov.cn/

2. 中华人民共和国个人信息保护法  国家互联网信息办公室  https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm

3. Regulation EU 2016 679  EUR Lex  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

4. OWASP API Security Top 10 2023  https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0x00-header/

5. MDN Document visibilitychange event  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/visibilitychange_event

6. MDN Navigator sendBeacon  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/sendBeacon

7. W3C Web Storage Second Edition  https://www.w3.org/TR/2021/SPSD-webstorage-20210128/

参考资料用于支持技术和治理设计。具体项目仍需根据部署地区、业务性质、客户合同及实际数据流完成专项法律和安全评审。